Информация о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов

от МУП «Уссурийск-Водоканал» на  03.11.17 г.

| № п/п | № ордера | Адрес объекта | вид работ | период работ | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыто ордеров за неделю с 30.10.17 по 03.11.17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 537 | Раковская, 2 | пор. кан. | 30.10.17-30.11.17 |  |
| 2 | 538 | Новоникольское шоссе, 8 | пор. кан. | 30.10.17-30.11.17 |  |
| 3 | 542 | Ленина, 18 | подкл. кан. | 03.11.17-03.12.17 |  |
| закрыто ордеров за неделю с 30.10.17 по 03.11.17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 376 | Ленинградская, 52 | перекл. вод. | 14.08.17-11.10.17 | 31.10.17 сдан. |
| 2 | 439 | Плеханова, 25 | монтаж колод. | 20.09.17-20.10.17 | 31.10.17 сдан. |
| 3 | 495 | Слободская, 7 | пор. кан. | 12.10.17-12.11.17 | 31.10.17 сдан. |