Информация о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов

от МУП «Уссурийск-Водоканал» на  28.05.2018 г.

| № п/п | № ордера | Адрес объекта | вид работ | период работ 1 мес. | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыто ордеров за неделю с 21.05.18 по 25.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 139 | пер.Снеговой,12 | подключение к В. | 22.05.18-22.06.18 |  | б/а |
| 2 | 145 | с.Заречное,ул.Пионерс,1 | перекладка вод. | 23.05.18-23.06.18 |  | б/а |
|  |  | Воровского,55-Топорков | подключ. вод. ГНБ | 23.05.18-23.06.18 |  | дор.асф. |
| 3 | 166 | Белинского,4;6 | порыв канализации | 23.05.18-23.06.18 |  | б/а |
| 4 | 174 | Володарского,38 | подключ ВиК | 25.05.18-25.06.18 |  | ½ дор.ас |
| 6 | 173 | Барабашевская,45 | подключение к В. | 25.05.18-25.06.18 |  | б/а |
| закрытых ордеров за неделю с 14.05.18 по 18.05.18 нет. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 630 | Тихменева,15 | порыв водопров. | 11.12.17-11.01.18 |  | асф. |
| 2 | 041 | Блюхера,28 | порыв водопров. | 22.02.18-22.03.18 |  | асф. |
| 3 | 052 | Блюхера,20 | порыв водопров. | 05.03.18-05.04.18 |  | асф. |
| 4 | 059 | Блюхера - Вострецова | порыв водопров. | 12.03.18-12.04.18 |  | асф. |
| 5 | 079 | Кузнечная,92 | порыв водопров. | 29.03.18-29.04.18 |  | асф. |
| 6 | 060 | Советская,91б | порыв канализации | 13.03.18-12.04.18 |  | б/а |