Информация о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов

от МУП «Уссурийск-Водоканал» на  14.05.2018 г.

| № п/п | № ордера | Адрес объекта | вид работ | период работ 1 мес. | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыто ордеров за неделю с 07.05.18 по 11.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | Пушкина,48-50 | порыв вод. | 03.05.18-03.06.18 |  | асфальт |
| 2 | 129 | Влад.шоссе, 109а | порыв канал. | 07.05.18-23.06.18 |  | дор.асф |
| 3 | 130 | Агеева,22 | перекладка вод. | 07.05.18-23.06.18 |  | двор,асф |
| 4 | 137 | Пролетарская,112 | порыв вод. | 08.05.18-08.06.18 |  | двор,асф |
| закрыто за неделю с 07.05.18 по 11.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 438 | п.Тимирязевский,Горная | перекл.вод. ГНБ | 01.03.18-01.04.17 |  | 08.05.18 |
| 2 | 093 | Ленинградская,52 | порыв водопров. | 11.04.18-14.05.18 |  | 08.05.18 |
| 3 | 095 | Общественная,111 | порыв водопров. | 12.04.18-12.05.18 |  | 11.05.18 |

Информация о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов

от МУП «Уссурийск-Водоканал» на  21.05.2018 г.

| № п/п | № ордера | Адрес объекта | вид работ | период работ 1 мес. | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыто ордеров за неделю с 14.05.18 по 18.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 139 | Дзержинского,22 | порыв вод. | 14.05.18-14.06.18 |  | асфальт |
| 2 | 145 | с.Новоник.,ул.Советск,4г | подключение к кан | 16.05.18-16.06.18 |  | дор.асф |
| закрытых ордеров за неделю с 14.05.18 по 18.05.18 нет. |  |  |  |  |  |  |