Информация о проводимых земельных работах и ликвидации перекопов

от МУП «Уссурийск-Водоканал» на  20.10.17 г.

| № п/п | № ордера | Адрес объекта | вид работ | период работ | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открыто ордеров за неделю с 16.10.17 по 20.10.17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500 | Маяковского,63 | пор.вод | 16.10.17-16.11.17 |  |
| 2 | 501 | Пушкина,88 | пер.вод. ГНБ | 02.10.17-02.11.17 |  |
| 3 | 506 | с.Алексей-Никольское, ул.Советов,16 | пор.вод. | 19.10.17-19.11.17 |  |
| 4 | 508 | с.Борисовка, ул.Пионерская,7 | пор.вод. | 19.10.17-19.11.17 |  |
| 5 | 509 | Ивасика-Нахимова | ремонт вод. | 19.10.17-19.11.17 |  |
| 6 | 524 | Промышленная,3 | пор.канал. | 20.10.17-20.11.17 |  |
| закрыто ордеров за неделю с 16.10.17 по 20.10.17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 419 | Чичерина,141а | пор.вод. | 13.09.17-13.10.17 | 16.10.17-сдан |
| 2 | 372 | Краснознаменная,87-120 | пер.вод.ГНБ | 08.08.17-08.09.17 | 17.10.17-сдан |
| 3 | 391 | Ленинградская-Агеева | пер.вод.ГНБ | 21.08.17-21.09.17 | 17.10.17-сдан |
| 4 | 452 | Ленинградская (Комарова-Комсом) | восстан.лив.кол. | 21.09.17-21.11.17 | 17.10.17-сдан |
| 5 | 455 | Плеханова,36 | пор.вод | 25.09.17-25.10.17 | 17.10.17-сдан |
| 6 | 462 | Попова,72 | подключ к вод. | 28.09.17-28.10.17 | 17.10.17 |
| 7 | 463 | Попова,56 | подключ к вод | 28.09.17-28.10.17 | 17.10.17 |
| 8 | 427 | Попова,99 | пер.кан. | 18.09.17-18.10.17 | 17.10.17 |
| 9 | 483 | Дзержинского-Крестьянская | монтаж см.кол. | 02.10.17-02.11.17 | 17.10.17 |
| 10 | 491 | Попова,99 | пор.вод. | 06.10.17-06.11.17 | 17.10.17 |